Check-list de Avance del Proyecto – Flight Finder App

Objetivo: Preparar a los equipos de trabajo para iniciar formalmente el sprint 2 del proyecto, estableciendo la estructura de repositorios, definiendo el alcance mediante las tecnicas de Design Thinking y JIRA, y generando un planning de trabajo que cubra desde la semaan 2 hasta la semana 3.

RESULTADOS ESPERADOS:

- repositorios creados y organizados en github

Repositorio principal: https://github.com/DistributedSystemsCorhuila/flight-finder

Organización: https://github.com/DistributedSystemsCorhuila

- alcance del proyecto

¿Qué se hizo?

Se definió el alcance funcional del sistema, estableciendo claramente las funcionalidades incluidas y excluidas en esta fase. Se aplicaron las técnicas de Design Thinking para identificar el problema del usuario y estructurar la solución. Además, se organizaron los repositorios en GitHub, se asignaron roles dentro del equipo, se construyó el backlog inicial y se configuró el tablero en Jira para la gestión de tareas.

¿Qué no se logró hacer?

En esta semana no se inició el desarrollo técnico del proyecto.

¿Qué se va a hacer?

En la siguiente fase se dará inicio al desarrollo técnico del sistema. Se implementará la estructura base de los microservicios, se configurará PostgreSQL, se crearán los Dockerfiles y el archivo docker-compose, y se desarrollará el módulo inicial de registro y autenticación de usuarios. Seguimiento del avance mediante Jira.

- comprencion practica de Design Thinking aplicado al proyecto

Empatizar

Usuario objetivo:

- Persona que desea encontrar vuelos baratos rápidamente.

- Busca simplicidad y rapidez.

- No quiere procesos complejos.

Definir

Problema identificado:

Los usuarios necesitan una aplicación simple y eficiente que permita buscar vuelos económicos de forma rápida y organizada.

Idear

Soluciones propuestas:

- Sistema de filtros por precio.

- Microservicios desacoplados.

- Login simple.

- Resultados ordenados por costo.

Prototipar

- Diseño de arquitectura distribuida.

- Diseño de endpoints REST.

- Modelo de base de datos inicial.

Testear

- Pruebas con Postman.

- Pruebas en contenedores Docker.

- Validación de funcionamiento por parte del equipo.

- planning semanal eleborado para llegar con el sprint 2 listo

Este planning tuvo como propósito estructurar las tareas, definir responsabilidades y dejar el equipo alineado antes de comenzar el desarrollo técnico.

Se estableció un cronograma interno para distribuir las actividades de análisis, definición del alcance, construcción del backlog y priorización de requerimientos. Cada integrante asumió responsabilidades específicas para garantizar que las tareas estuvieran claramente definidas y documentadas en Jira antes del inicio del sprint.

- asignacion de roles

| Nombre | Rol | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Juan Carlos Tamayo Andrade | Scrum Master Frontend Developer | Gestión del sprint, seguimiento en Jira. Desarrollo Angular. |
| Jefersson Ricardo Sanchez Borja | Backend Developer DevOps | Desarrollo microservicios Backend. Configuración Docker y despliegue |
| Santiago Gonzalez Perdomo | Backend Developer Database Manager | Desarrollo microservicios Backend. Modelado y configuración PostgreSQL |

- creacion de tareas en la herramienta jira

JIRA: https://corhuila-team-az6yv4sx.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/summary

- backlog

https://corhuila-team-az6yv4sx.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1/backlog